**Week 1-8: Sprint Planning**

- Opstellen van de Sprint Backlog
- Definiëren van de doelen voor de sprint
- Het team bespreekt en begrijpt de product backlog items die in de sprint worden opgenomen
- Het team verdeelt de taken en schat de inspanning voor elk item

**Week 1: Daily Stand-up (Sprint Week 1-8)**

- 17-05-2023 / 11:15 Tijd
- Elk teamlid beantwoordt de volgende vragen:
Wat ga ik vandaag doen?
- Ahmet / Design maken
- Abdi / Ziek
- Vinicius / Vragenlijst klantengesprek
- Calvin / Vragenlijst klantengesprek
- Halil / Trello oprichten / Github aanmaken / Ontwerp
  2. Zijn er eventuele obstakels die mijn voortgang belemmeren?

Bo was niet helder maar door even rond te vragen is het even wat belangrijker

**Week 2-8: Sprint Execution**

- Het team werkt aan de geplande taken volgens de sprint backlog
- Dagelijkse stand-ups vinden plaats op dezelfde tijd en locatie als in week 1

**Week 2-8: Daily Stand-up (Sprint Weeks 2-8)**

- 24-05-2023 / 11:15 Tijd
- Elk teamlid beantwoordt de volgende vragen:
  1. Wat ga ik vandaag doen?
- Ahmet / Design maken
- Abdi / Ziek
- Vinicius / Vragenlijst klantengesprek
- Calvin / Vragenlijst klantengesprek
- Halil / Trello oprichten / Github aanmaken / Ontwerp

  2. Zijn er eventuele obstakels die mijn voortgang belemmeren?

Niet meer zo veel maar er is nog steeds onduidelijkheid wat er gemaakt moet worden en met wat het gemaakt moet worden.